Baczyńskiego 12 - piaskownica	                załącznik  nr  9

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0102-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 2.10*6*1.0*1.20 | m3 | 15.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.120 |
| 2 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 2.10*0.25*1.20*6 | m3 | 3.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.780 |
| 3 | KNR 4-01 0108-14 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 3.780 | m3 | 3.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.780 |
| 4 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 3.780 | m3 | 3.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.780 |
| 5 | KNR 4-01 0105-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m | m3 |  |  |
|  |  | 15.120 | m3 | 15.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.120 |
| 6 | KNR 4-01 0105-01 analogia | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m - z dostarczeniem ziemi | m3 |  |  |
|  |  | 6.50 | m3 | 6.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.500 |